## Slide 1: Ticketline 3
TU WIEN - SEPM SS2017

## Slide 2: 1. Sprint - 40 Storypoints erledigt:
Kunden anlegen | 4 | Calvin/Martin
Kunde bearbeiten | 3 | Calvin/Martin
Veranstaltungen/Performances anzeigen | 4 | Alex / Benni
Saalplan Sektoren | 14 | Alex / Benni
Detailansicht von Reservierungen/ Verkäufe inkl. Customer Selection | 5 | Martin/Calvin
Ticketverkauf, serverseitig | 3 | Christopher
Ticketreservierungen, serverseitig | 3 | Christopher
Reservierungen/Verkäufe anzeigen | 4 | Martin

## Slide 3: 2. Sprint – 32 Storypoints erledigt
Ticketverkauf, clientseitig | 3
Ticketreservierungen, clientseitig | 3
Ticketverkauf reservierter Tickets | 4
Saalplan Sitzplätze | 10
Verkauf von ausgewählten Ticktes | 3
Stornierung von verkauften Tickets | 6
Stornierung von Ticketreservierungen | 3
PDF Druck von Rechnungen | 8

## Slide 4: Demo

## Slide 5: 3. Sprint – 38 Storypoints
PDF Druck von Rechnungen | 8
PDF Druck von Stornorechnungen | 4
Veranstaltungsarten | 5
Suchen/Filtern nach Zeit | 1
Suchen/Filtern nach Orten | 1
Suchen/Filtern nach Künstlern | 1
Suchen/Filtern nach Veranstaltungen | 1
Top Ten Veranstaltungen | 6
Übersicht alles Rechnungen/Reservierungen Stornierungen und PDF neu drucken | 3
News erstellen | 3
einzelne News anzeigen | 3
gesehene News anzeigen/ausblenden | 2