**Meetingprotokoll:**

|  |  |
| --- | --- |
| Beginn: | 12:05 |
| Ende: | 12:55 |
| Ort: | INSO Institut |
| Anwesende: | Martin Klampfer, Benjamin Schaden, Alexander Schneider, Christopher Glantschnig |
| Abwesende: | Calvin Claus |
| Getroffenen Entscheidungen: | * Events Anzeigen:   Nur erweiterte Suche, ohne aufklappen, das einfache Suchfeld einfach weg   * Tickets anzeigen (Reservation Tab)   Auf keinen Fall alles auf einmal laden – entweder bei Scrollen laden oder mit Pages oder nur erste xxx Einträge laden und bei Klick auf Button alle laden   * Customer: E-Mail als Unique definieren * Fehlermeldungen: sollten schon so detailliert sein wie beim Kunde schon implementiert – also mit wirklicher mehrsprachiger Angabe eines Fehlers * Auswahl des Kunden nicht in selber Maske wie Saalplan sondern im Fenster danach – auf rechter Seite neben den Tickets * im Saalplan soll angezeigt werden, welche Tickets bereits ausgewählt wurden |
| Ergebnis des Meetings oder des Reviews: | * Sprint bis IR1 🡪 wir sollten alles was wir uns vornehmen auch wirklich bis dahin schaffen – was wir alles machen bis dahin sollen wir noch dem Tutor schreiben * verringern des Sprints – Saalplan aufteilen auf 2 Features * unter Umständen auch Verkauf ausgewählter Tickets noch in nächsten Sprint schieben * alle Dokumente werden in Redmine unter Files abgelegt und nichtmehr im Git |