**Meetingprotokoll:**

|  |  |
| --- | --- |
| Beginn: | 14:00 |
| Ende: | 16:00 |
| Ort: | Skype |
| Anwesende: | Martin Klampfer, Alexander Schneider, Calvin Claus, Christopher Glantschnig |
| Abwesende: | Benjamin Schaden |
| Getroffenen Entscheidungen: | Einteilung der zu erstellenden Dokumente:  .) Benutzergruppenanalyse:  admin / user - dürfte nicht allzu schwer sein  Schaden  .) Szenarien:  drei Kernfunktionen textuell und mittels Diagramm + Skizze/Mockup  jetzt vielleicht nur einmal wenig - auf Mockup warten  erstmal aufschieben  .) Mockups:  Erst einmal für die Grundmasken die wir wahrscheinlich zu Beginn brauchen  Schneider macht das - ev. schon mit UI-Builder    .) Meetingprotokolle:  Vorlage kommt in Git Repo unter Documents    .) Risokomanagement:  Krankheit eines Studenten, Student hört auf  Claus    .) Gantt Chart  geht automatisch in Redmine    .) Testplan  Claus, Schaden    .) Manuelle Systemtests:  Aktuell nur Vorlage erstellen  Klampfer erstellt Vorlage    .) Testprotokolle und Testberichte:  Aktuell noch nicht - oder nur Vorlage anlegen    Klampfer - Vorlage erstellen    .) Entwicklungsrichtlinien:  Vorgaben - Java Code Convention verwenden oder etwas Anderes  oder Intellij Konfig verwenden?  Christopher    .) Designdokument:  welche Logging-Levels werden verwendet, Security von Angabe  Exception Handling - weitergeben an GUI (welche Exceptions kommt im Laufe des Programmierens)  ER Diagramm relativ früh erstellen, wenn möglich  Klassendiagramm + Domänenmodell vllt erst später während Projekt  - eher alle gemeinsam    .) Softwarearchitektur:  eigentlich alle vorgegeben, nur Dokument erstellen  Glantschnig    .) Projektendbericht:  jetzt noch nicht benötigt  Vorlage erstellen |
| Ergebnis des Meetings oder des Reviews: | Einteilung der Dokumente + Redmine besprochen  Nächstes Meeting: Montag, 10.04.2017 19 Uhr |