# Sprinttagebuch

Das Sprinttagebuch dokumentiert den Verlauf bereits abgeschlossener Sprints und bietet eine Rückschau auf den bisherigen Prozessverlauf. Es wird am Ende des gerade laufenden Sprints aktualisiert, indem ein zusätzlicher Sprinteintrag dem Dokument hinzugefügt wird.

**Key Elements eines Sprinteintrages:**

Kurzes Update zum Produktstatus. Was wurde im letzten Sprint eingebaut?

1. Sprint:

* Kunde anlegen/bearbeiten
* Events + Performances anzeigen, selektieren
* Saalplan für Sektoren, weiter zur Kundenauswahl und Detailansicht der Transaktion
* Transaktionsansicht generell mit Suche

2. Sprint:

**Ergebnisse der Sprint Retrospective:**

Auflistung der Dinge, die schlecht funktioniert haben und verbessert werden müssen. Auflistung der Managemententscheidungen, die ausgeführt werden müssen um die Probleme und Ärgernisse im vorherigen Sprint zu lösen/abzuschwächen.

1. Sprint

* Aufteilung in die Branches – Abhängigkeiten zwischen den Branches waren zu hoch, dadurch haben wir die Branches untereinander immer wieder gemerged was dann im Endeffekt zu einem großen Branch am letzten Tag geführt hat mit dauernden Konflikten.
  + Maßnahme: Branches vorher schon klar definieren und vor allem auch Schnittstellen klar definieren
* Aufteilung der Arbeiten klarer absprechen – zu Beginn ist es ein paar Mal vorgekommen, dass 2 Leute dieselbe Arbeit auf ihren Branches gemacht haben wegen mangelnder Absprache
  + Maßnahme: das ganze sollte jetzt nicht mehr auftreten, war eher ein Problem zu Beginn – aber auch jetzt sollte jeder wirklich nur in seinem Branch seine vorher ausgemachten Tätigkeiten erledigen und nur dann Änderungen in den Zuständigkeiten einer anderen Person erledigt, wenn er Bescheid gibt und das abspricht.

2. Sprint